Transmission projet SIB Work

Audit technique et dossier de migration vers l infrastructure OFB

Version de transmission - 03/09/2026

| Element | Valeur |
| --- | --- |
| Projet audite | SIB Work |
| Chemin source | /home/ubuntu/sib-work |
| Serveur observe | vps-039bb402 |
| Date et heure de releve | 03/09/2026, Europe/Zurich |
| Objectif | Permettre a la DSI de l OFB de reconstruire l environnement, migrer les donnees et remettre le service en production. |
| Regle de confidentialite | Les secrets ont ete localises mais leurs valeurs ne sont pas reproduites dans ce document. |

Le document distingue la configuration observee sur le serveur personnel et la configuration cible recommandee pour l infrastructure OFB. Les chemins historiques /home/ubuntu sont tres presents dans les scripts et doivent etre conserves via liens symboliques ou remplaces methodiquement.

# Sommaire

Resume executif

Description du projet

Architecture technique

Inventaire des dependances

Inventaire des fichiers et donnees

Configuration de l infrastructure

Procedure de migration

Risques, recommandations et annexes techniques

# Resume executif

SIB Work est le depot de travail et de publication d un outil OFB de demonstration et d analyse des impacts des risques physiques sur les infrastructures d eau et d electricite en outre-mer. Le projet combine un site web statique, une API FastAPI et un moteur scientifique Python base sur CLIMADA et des dependances geospatiales GDAL/GEOS/PROJ.

La migration est de complexite moyenne a elevee. L application web/API est relativement simple a heberger, mais la difficulte porte sur les volumes de donnees scientifiques, les chemins absolus historiques, les liens symboliques vers /home/ubuntu/uploads, la reproduction exacte de l environnement Python/GDAL et la gestion des secrets/certificats.

| Theme | Synthese OFB |
| --- | --- |
| Composants principaux | Nginx HTTPS, site statique /var/www/sib.shared.elio.dev, API FastAPI sur 127.0.0.1:8000, service systemd sib-risk-api, timer sib-risk-cleanup, donnees SIG/scientifiques. |
| Ressources recommandees | Minimum equivalent: 4 vCPU, 8 Go RAM, 120 Go disque. Recommande pour runs CLIMADA lourds: 4 a 8 vCPU, 16 Go RAM, 160 a 200 Go disque, swap 8 a 16 Go. |
| Volume a transferer | Environ 24 a 25 Go pour l etat complet utile: depot 14 Go + uploads 10 Go + webroot 653 Mo si transfert direct. Le webroot est regenerable depuis web/. MariaDB ajoute environ 127 Mo si conserve. |
| Dependances critiques | Python 3.12, venv backend/.venv, CLIMADA 6.1, GDAL 3.8.4, GeoPandas/Shapely/PyProj, jeux STORM/STORM_CMCC, rasters topo/landslide/population, Nginx, certificats TLS, basic auth ou SSO. |
| Bases de donnees | Aucune base n est utilisee par le backend SIB observe. Les jobs API sont stockes en fichiers sous /var/lib/sib-risk/jobs. MariaDB est installe et actif pour phpMyAdmin/dev, mais non rattache au chemin critique SIB. |
| Actions DSI prioritaires | Provisionner VM, installer paquets SIG, copier depot et uploads, recreer venv, adapter systemd/Nginx/domaines, reemettre certificats, remplacer secrets personnels, tester endpoints et runs quick/full. |

# Description du projet

Le projet produit, analyse et publie des resultats d analyse des risques climatiques, principalement cycloniques, sur les reseaux d eau et d electricite. Les territoires les plus presents sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Barthelemy. Des modes de screening existent aussi pour certains territoires du bassin Sud Indien.

| Domaine | Observation |
| --- | --- |
| Finalite metier | Calculer des impacts multi-aleas et publier des artefacts web explorables par les utilisateurs. |
| Aleas | Vent cyclonique, pluie, submersion/surge, mouvements de terrain. Scenarios STORM et STORM_CMCC. |
| Expositions | Infrastructures eau potable, assainissement, electricite, populations exposees et dependances reseaux. |
| Restitution | Site HTML/JS avec cartes Leaflet, graphiques ECharts, fichiers JSON/GeoJSON/PNG. |
| Interaction utilisateur | Upload ou dessin de geometries; API de runs complets CLIMADA et API quick screening pre-calculee. |
| Tracabilite | Archives de runs et manifests sous outputs/complete-analysis-runs et outputs/sensitivity-runs. |

# Architecture technique

Schema logique observe:

Utilisateur navigateur

| HTTPS 443

v

Nginx 1.24

|-- sert le site statique: /var/www/sib.shared.elio.dev

|-- /api/... proxy vers 127.0.0.1:8000 selon le vhost

|-- basic auth sur les surfaces privees, rate limits API

v

FastAPI / Uvicorn (sib-risk-api.service)

|-- app.main:app, worker de jobs fichier

|-- JobStore: /var/lib/sib-risk/jobs

|-- Moteur risque: CLIMADA + GDAL/GeoPandas/Shapely/PyProj

|-- Donnees: /home/ubuntu/sib-work/data + /home/ubuntu/uploads

v

Artefacts: web/data, web/hazard-maps, outputs/complete-analysis-runs, outputs/Graphs

| Surface | Etat observe | Role |
| --- | --- | --- |
| https://visu.sib.dev.elio.bottagisio.com | Actif, public, root /var/www/sib.shared.elio.dev | Vitrine/visualisation. Autorise certains endpoints publics: hazard coverage, quick run, recuperation de resultats de jobs conformes. Bloque /api/ generique. |
| https://sib.dev.elio.bottagisio.com | Actif, protege par basic auth | Application privee historique avec API /api/v1/* proxifiee vers FastAPI. |
| https://sib-copy.dev.elio.bottagisio.com | Actif, redirection 301 vers visu | Alias historique. |
| https://dev.elio.bottagisio.com | Actif, protege par basic auth | Hote dev general, phpMyAdmin et monitoring PHP. Pas necessaire au coeur SIB Work. |
| sib.elio.dev / app.sib.elio.dev | Templates versionnes dans config/nginx, non actifs dans /etc/nginx/sites-enabled au moment de l audit | Cibles prevues pour bascule finale public/prive. Certificats a emettre par OFB. |

# Configuration de l infrastructure observee

| Element systeme | Valeur observee |
| --- | --- |
| Distribution | Ubuntu 24.04.4 LTS noble |
| Noyau | Linux 6.8.0-136-generic |
| Virtualisation | KVM / OpenStack Nova |
| Architecture CPU | x86_64 |
| CPU | 4 vCPU AMD EPYC-Milan, 1 thread par coeur |
| RAM | 7.6 GiB total; environ 5.5 GiB disponible au releve; pas de swap |
| Hostname | vps-039bb402 |
| Fuseau horaire | Europe/Zurich, NTP actif |
| Locale | C.UTF-8 |
| Utilisateur applicatif actuel | ubuntu uid 1000, groupes ubuntu/sudo/www-data via services; service API lance en ubuntu:www-data |

| Volume | Type | Taille | Utilise | Libre | Point de montage | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /dev/sda1 | ext4 | 72 Go | 60 Go | 12 Go | / | 84 % utilise: marge faible pour runs et archives. |
| /dev/sda16 | ext4 | 881 Mo | 117 Mo | 703 Mo | /boot | OK. |
| /dev/sda15 | vfat | 105 Mo | 6.2 Mo | 99 Mo | /boot/efi | OK. |
| tmpfs | tmpfs | 3.8 Go | 0 | 3.8 Go | /dev/shm | Standard. |
| swap | - | 0 | 0 | 0 | - | Aucun swap configure; ajouter 8 a 16 Go recommande pour runs scientifiques. |

| Indicateur | Valeur observee |
| --- | --- |
| Charge systeme | load average 0.23 / 0.14 / 0.10 au releve calme. |
| CPU | vmstat/iostat montrent 92 a 100 % idle lors du releve calme; pics possibles pendant runs CLIMADA. |
| Memoire | Environ 2.1 Go utilises hors cache; 5.5 Go disponibles. Les gros runs peuvent exiger plus. |
| Disque | Racine a 84 %; inodes a 6 %. Le risque principal est la saturation capacitaire, pas les inodes. |
| Processus applicatif | sib-risk-api: environ 64 Mo via systemd status; Uvicorn resident observe autour de 111 Mo RSS. |

# Inventaire des dependances et services

| Service / outil | Version observee | Etat | Role pour SIB Work | Criticite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nginx | 1.24.0-2ubuntu7.17 | active/enabled | Reverse proxy HTTPS, service statique, proxy /api vers FastAPI, basic auth et rate limits. | Indispensable |
| sib-risk-api.service | FastAPI app 0.1.0 via Uvicorn | active/enabled | Backend API sur 127.0.0.1:8000, worker de jobs. | Indispensable |
| sib-risk-cleanup.timer | systemd timer horaire | active/enabled | Nettoyage des jobs expires et reconciliation manifests. | Recommande / quasi indispensable |
| Python | 3.12.3 | installe | Runtime backend et scripts scientifiques. | Indispensable |
| backend/.venv | Python 3.12.3, 1.7 Go | present | Environnement Python applicatif avec CLIMADA/GDAL. | Indispensable mais recreable |
| GDAL / GEOS / PROJ | GDAL 3.8.4, GEOS 3.12.1, PROJ 9.4.0 | installes | Lecture/traitement raster, GeoPackage, Shapefile, projections. | Indispensable |
| NodeJS / npm | Node 22.22.2, npm 10.9.7 | installe | Validation/build/outillage JS. Pas de package.json applicatif; frontend servi en statique. | Facultatif en runtime, utile en build/dev |
| Certbot | 2.9.0 | timer actif | Emission/renouvellement TLS Let s Encrypt. | Indispensable si TLS local; sinon remplace par PKI/proxy OFB |
| UFW | 0.36.2 | active/enabled | Pare-feu host: SSH + HTTP/HTTPS uniquement. | Recommande |
| Fail2ban | 1.0.2 | active/enabled | Protection brute force notamment SSH/Nginx. | Recommande |
| MariaDB/MySQL | MariaDB 10.11.14 | active/enabled | Installe, ecoute en local, base phpMyAdmin detectee; aucun usage SIB backend observe. | Facultatif pour SIB |
| PHP-FPM | PHP 8.3.6 | active/enabled | Dev host, monitoring PHP, phpMyAdmin. | Facultatif pour SIB |
| Postfix / OpenDKIM | Postfix 3.8.6, OpenDKIM 2.11 beta | active/enabled | Envoi mail/rapports serveur/backups, non rattache a SIB runtime. | Facultatif |
| Docker / Docker Compose | Non installe | absent | Aucune dependance Docker detectee. | Non requis |
| PostgreSQL | Non installe | absent | Non utilise. | Non requis |
| Redis | Non installe | absent | Non utilise; la queue est fichier. | Non requis |
| RabbitMQ | Non installe | absent | Non utilise. | Non requis |
| Apache | Non installe | absent | Non utilise. | Non requis |
| Java | Non installe | absent | Non utilise. | Non requis |

| Paquet systeme cle | Version observee |
| --- | --- |
| nginx | 1.24.0-2ubuntu7.17 |
| python3 / python3.12 / python3.12-venv | 3.12.3 |
| python3-pip | 24.0+dfsg-1ubuntu1.3+esm3 |
| gdal-bin / libgdal-dev | 3.8.4+dfsg-3ubuntu3 |
| libgeos-dev | 3.12.1-3build1 |
| libproj-dev | 9.4.0-1build2 |
| build-essential | 12.10ubuntu1 |
| nodejs | 22.22.2-1nodesource1 |
| mariadb-server/client | 10.11.14-0ubuntu0.24.04.1 |
| php8.3-fpm/cli | 8.3.6-0ubuntu0.24.04.10 |
| certbot | 2.9.0-1 |
| fail2ban | 1.0.2-3ubuntu0.1 |
| postfix | 3.8.6-1ubuntu0.1 |
| ufw | 0.36.2-6 |

# Reseau, reverse proxy et certificats

| Port | Ecoute | Service | Exposition | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/tcp | 0.0.0.0 et :: | SSH | Public autorise UFW | Acces administration. A restreindre selon politique OFB. |
| 80/tcp | 0.0.0.0 et :: | Nginx | Public autorise UFW | Redirection HTTPS et challenge ACME. |
| 443/tcp | 0.0.0.0 et :: | Nginx | Public autorise UFW | Surface web principale. |
| 8000/tcp | 127.0.0.1 | Uvicorn/FastAPI | Local uniquement | Doit rester non expose directement. |
| 3306/tcp | 127.0.0.1 | MariaDB | Local uniquement | Non utilise par SIB d apres code. |
| 25/tcp | 127.0.0.1 et ::1 | Postfix | Local uniquement | Mail local/rapports. |
| 53/tcp/udp | 127.0.0.53/54 | systemd-resolved | Local | DNS local. |

| Regle pare-feu UFW | Etat |
| --- | --- |
| Politique entrante par defaut | deny incoming |
| Politique sortante par defaut | allow outgoing |
| 22/tcp OpenSSH | ALLOW IN IPv4/IPv6 |
| 80,443/tcp Nginx Full | ALLOW IN IPv4/IPv6 |
| Routage | disabled/routed deny |

| Certificat | Domaines | Expiration observee | Disposition migration |
| --- | --- | --- | --- |
| dev.elio.bottagisio.com | dev.elio.bottagisio.com | 15/11/2026 10:28 UTC | Ne pas transferer vers OFB sauf besoin historique; reemettre pour domaine OFB. |
| sib-copy.dev.elio.bottagisio.com | sib-copy.dev.elio.bottagisio.com | 23/10/2026 22:26 UTC | Alias historique; probablement inutile en cible. |
| sib.dev.elio.bottagisio.com | sib.dev.elio.bottagisio.com | 23/10/2026 22:26 UTC | Remplacer par domaine officiel/prive OFB. |
| visu.sib.dev.elio.bottagisio.com | visu.sib.dev.elio.bottagisio.com | 01/12/2026 03:24 UTC | Remplacer par domaine officiel public OFB. |

Les cles privees Lets Encrypt existent sous /etc/letsencrypt/live et /etc/letsencrypt/archive. Leurs valeurs ne doivent pas etre incluses dans ce dossier de transmission; reemission cote OFB recommandee.

# Analyse applicative

| Couche | Technologies / composants |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI, Uvicorn, Pydantic, file-backed JobStore, worker single-thread/concurrency 1 par defaut. |
| Moteur scientifique | CLIMADA 6.1, climada_petals 6.1, NumPy/Pandas, GeoPandas, Shapely, PyProj, Rasterio, GDAL, Xarray, HDF5/NetCDF/Parquet. |
| Frontend | HTML/CSS/JavaScript ES modules, Leaflet 1.9.4, Leaflet.draw 1.0.4, ECharts 5.5.0, OpenStreetMap tiles. Pas de build bundler detecte. |
| Stockage jobs | /var/lib/sib-risk/jobs; fichiers job.json, params.json, result.json et artefacts. TTL systemd cleanup. |
| Stockage publication | /var/www/sib.shared.elio.dev, synchronise depuis web/ ou depuis archives de runs. |
| Bases de donnees applicatives | Aucune base relationnelle utilisee par le backend observe. MariaDB active mais hors coeur SIB. |

| Endpoint FastAPI | Role | Exposition Nginx observee |
| --- | --- | --- |
| GET /api/v1/health | Sante minimale: status, app, version, now_utc. | Direct local; via visu bloque 404; via sib prive sous basic auth. |
| GET /api/v1/hazard/coverage | Liste aleas, bassins NA/SI, quick zones. | Autorise sur visu et prive. |
| GET /api/v1/vulnerability/curves | Courbes de vulnerabilite wind/rain/surge/landslide. | Autorise sur vhost prive; pas explicitement ouvert sur visu. |
| POST /api/v1/runs/quick | Screening rapide utilisateur, upload max 10 Mo, 2000 features. | Autorise sur visu selon vhost observe; rate limite 2r/m + burst 3. |
| POST /api/v1/runs | Chemin scientifique complet CLIMADA, upload max 50 Mo. | Autorise sur vhost prive/protege; rate limite runs. |
| GET /api/v1/runs/search, /recent, /{job_id}, /result, /artifacts/{name} | Consultation des jobs/resultats. | Partiellement ouvert sur visu pour patterns de job; complet en prive. |

| Dependance externe | Usage | Point de vigilance OFB |
| --- | --- | --- |
| OpenStreetMap tile servers | Fonds cartographiques Leaflet depuis https://{s}.tile.openstreetmap.org. | Verifier politique d usage; envisager tuileur/proxy OFB si trafic public. |
| unpkg.com | Leaflet et Leaflet.draw CSS/JS charges par CDN. | Pour une production officielle, preferer auto-hebergement des librairies. |
| cdn.jsdelivr.net | ECharts 5.5.0 charge par CDN. | Auto-heberger pour maitrise CSP, disponibilite et souverainete. |
| data.4tu.nl | Sources publiques STORM present et STORM_CMCC referencees dans donnees et scripts. | Conserver provenance et licences; datasets deja presents localement. |
| NOAA/NCEI | targeted_cyclone_loader reference des donnees IBTrACS. | Verifier besoin de telechargement en ligne lors de runs cibles. |
| ipapi.co | Script visu_traffic.sh table-geo pour enrichissement geographique IP. | Donnees personnelles; a desactiver/remplacer selon politique RGPD OFB. |
| GitHub SSH | Remote git@github.com:BottaBoy/SIB_ClimaRisk.git. | Remplacer par depot OFB ou miroir; ne pas transferer cle SSH personnelle. |
| Cloudflare Access | Mentionne comme cible pour app.sib.elio.dev, pas observe actif dans Nginx. | Remplacer par SSO/proxy OFB si applicable. |

## Variables d environnement

Le fichier operationnel detecte est /home/ubuntu/sib-work/config/systemd/sib-risk-api.env. Il contient des chemins et origines CORS; aucun secret applicatif n y a ete detecte, mais le fichier reste a traiter comme configuration sensible.

| Variable | Role | Statut migration |
| --- | --- | --- |
| SIB_RISK_JOB_ROOT | Racine des jobs API; observe /var/lib/sib-risk/jobs. | A definir explicitement et chown ubuntu:www-data ou utilisateur OFB equivalent. |
| SIB_RISK_JOB_TTL_HOURS / SIB_RISK_MAX_RUNS_KEPT | Retention des jobs. | Conserver 168h/500 pour API; cleanup timer force 24h dans son unite observee. |
| SIB_RISK_MAX_UPLOAD_MB / QUICK_MAX_UPLOAD_MB / QUICK_MAX_FEATURES | Limites upload full/quick. | Conserver 50 Mo, 10 Mo, 2000 sauf arbitrage metier. |
| SIB_RISK_DEMO_RESULT_PATH | JSON de resultat demo servi au backend. | Adapter si chemin cible change. |
| SIB_RISK_USER_IMPACT_SURFACES_PATH | Surface pre-calculee pour quick impact. | Critique: web/data/user-impact-surfaces.json. |
| SIB_RISK_DATA_ROOT | Racine donnees projet. | Adapter ou conserver chemin historique. |
| SIB_RISK_HAZARD_STORM_PATH / SIB_RISK_HAZARD_STORM_CMCC_PATH | HDF5 hazards precomputes. | Verifier symlinks Guadeloupe et fichiers Martinique. |
| SIB_RISK_STORM_PARQUET_PATH / SIB_RISK_STORM_CMCC_PARQUET_PATH | Sources STORM dynamiques. | Critique: migrer /home/ubuntu/uploads/STORM ou cibles symlinkees. |
| SIB_RISK_HAZARD_SURGE_TOPO_PATH et variantes par territoire | Rasters topographiques surge. | Critique: migrer DEM_Topo/Copernicus. |
| SIB_RISK_D2_FLOOD_CURVE_FILE | Courbes fragilite/vulnerabilite multi-alea. | Critique: migrer fichier Vulnerability D2. |
| SIB_RISK_LANDSLIDE_ROOT / *_PATH | Rasters landslide precipitation/evenement. | Critique pour module landslide. |
| SIB_RISK_POPULATION_DATA_DIR | Rasters population WorldPop. | Critique pour impacts sociaux. |
| SIB_RISK_EXAMPLE_QGIS_*_PATH | Exemples QGIS points/lignes/polygones. | Necessaires aux exemples/tests/demo. |
| SIB_RISK_IMPACT_ENGINE_MODE | Mode moteur impact; defaut climada. | Doit rester climada en production scientifique. |
| SIB_RISK_ALLOW_CLIMADA_FALLBACK / HAZARD_FALLBACK_TO_PRECOMPUTED | Flags legacy de fallback. | Doivent rester false; le code rejette les fallbacks scientifiques. |
| SIB_RISK_CLIMADA_* | CRS metrique, sharding, budget memoire, top events. | A calibrer selon ressources OFB; garder EPSG:3857 et cap points par feature sauf validation. |
| SIB_RISK_CORS_ALLOWED_ORIGINS | Origines web autorisees. | Remplacer les domaines personnels par domaines OFB. |

# Inventaire des fichiers et donnees

Arborescence fonctionnelle principale:

/home/ubuntu/sib-work

backend/                 API FastAPI, moteur de calcul, venv Python

app/                   code applicatif backend

app/risk_engine/       modules scientifiques CLIMADA, hazards, impacts, social, quick

scripts/               scripts backend de nettoyage et backoffice

requirements.txt       dependances Python minimales

web/                     site statique publie

index.html             interface principale

assets/                CSS, JS, logos OFB, fontes Marianne, images methodologie

data/                  JSON/GeoJSON/XLSX/CSV publies pour le navigateur

hazard-maps/           overlays PNG et manifests cartographiques

scripts/                 orchestration runs, publication, validation, analyses

config/                  templates Nginx, systemd, logrotate, scenarios

data/                    exemples et hazards HDF5/symlinks

outputs/                 archives de runs, graphes, comparaisons, sensitivity

results/                 donnees externes/resultats ponctuels, dont IBTrACS NetCDF

docs/                    notes d architecture, calcul, deploiement et review

logs/                    logs applicatifs et trafic visu, donnees potentiellement personnelles

| Chemin | Taille observee | Role | Migration |
| --- | --- | --- | --- |
| /home/ubuntu/sib-work | 14 Go | Depot complet, code, web, outputs, venv, docs. | Transferer en entier pour etat actuel; ou cloner Git puis recopier donnees/outputs non versionnes. |
| backend/ | 1.7 Go | API et venv; le code seul est petit, le venv pese presque tout. | Recreer venv plutot que copier si possible. |
| web/ | 653 Mo | Site statique et donnees publiees. | Indispensable; source du webroot. |
| web/data | 624 Mo | JSON/GeoJSON resultats et artefacts front. | Indispensable pour affichage. |
| data/ | 217 Mo + symlinks | Hazards HDF5 Martinique et liens vers hazards Guadeloupe/uploads. | Indispensable; verifier cibles de liens. |
| outputs/ | 9.7 Go | Archives de runs, graphes, manifests, sensitivity. | Indispensable pour tracabilite; facultatif pour runtime minimal. |
| docs/ | 179 Mo | Documentation scientifique et procedure. | A transferer; contient aussi notes sensibles a purger. |
| logs/ | 23 Mo | Logs de runs et trafic web. | Transferer seulement si besoin audit; contient IP/user-agent. |
| config/ | 172 Ko | Templates Nginx/systemd/logrotate/scenarios. | Indispensable. |
| scripts/ | 5.2 Mo | Runs complets, publication, validation, generation. | Indispensable pour exploitation. |
| results/ | 23 Mo | IBTrACS.ALL.v04r01.nc. | A transferer si workflows cibles l utilisent. |
| /home/ubuntu/uploads | 10 Go | Donnees sources scientifiques/SIG hors depot. | Critique; plusieurs chemins code pointent dessus. |
| /var/www/sib.shared.elio.dev | 653 Mo | Webroot deploye. | Regenerable depuis web/; transferer seulement pour comparaison ou reprise a l identique. |
| /var/lib/sib-risk/jobs | 88 Ko | Jobs API courants. | Facultatif/ephemere; transferer si l on veut conserver jobs recents. |

| Categorie | Chemins / fichiers indispensables |
| --- | --- |
| Code source backend | backend/app/*.py, backend/app/risk_engine/*.py, backend/scripts/*.py, backend/requirements.txt |
| Code source frontend | web/index.html, web/assets/app.js, web/assets/styles.css |
| Assets | web/assets/Logo*.png, web/assets/fonts/Marianne-*.woff2, web/assets/methodology/*.png |
| Donnees publiees | web/data/*.json, web/data/*.geojson, web/data/exposition-template.csv/xlsx, web/hazard-maps/** |
| Configuration versionnee | config/nginx/*, config/systemd/*, config/logrotate/visu-traffic, config/sensitivity/*, config/hazard-comparison/* |
| Configuration systeme effective | /etc/nginx/nginx.conf, /etc/nginx/conf.d/sib-rate-limits.conf, /etc/nginx/conf.d/visu-traffic-log.conf, /etc/nginx/sites-enabled/*sib*, /etc/systemd/system/sib-risk-api.service, /etc/systemd/system/sib-risk-cleanup.* |
| Scripts exploitation | scripts/deploy_shared_web.sh, scripts/deploy_only.py, scripts/run_complete_analysis.py, scripts/resume_complete_analysis_safe.py, scripts/babysit_complete_analysis_run.py, scripts/rebuild_frontend_artifacts_for_run.py, scripts/snapshot_run_web_artifacts.py |
| Tests | tests/risk_engine/*.py, tests/scripts/*.py; utiles pour validation post-migration. |

| Famille donnees hors depot | Volume | Exemples critiques |
| --- | --- | --- |
| STORM | 3.3 Go | STORM_ds, STORM_CMCC_ds, storm_ds, storm_ds_CMCC, archives zip. |
| DEM_Topo | 3.2 Go | Copernicus GLO-30, Guadeloupe_COP30.tif, Martinique_COP30.tif, SaintBarthelemy_COP30.tif, geoBoundaries. |
| sib_demo-main | 927 Mo | tc_hazard_guadeloupe.h5 424 Mo, tc_hazard_guadeloupe_CMCC.h5 458 Mo, QGIS examples. |
| Landslide | 715 Mo | Rasters LS_GuaMar precipitation actuel/SSP585, earthquake, autres territoires. |
| Infrastructures eau/electricite | Environ 440 Mo directs + autres jeux | Infra_Eau_Guadeloupe, Infra_Eau_Martinique, Infra_eau_Saint_Barthelemy, Infra_Elec_* et ElecInfra. |
| Population | 13 Mo | WorldPop glp, mtq, blm, reu, myt, etc. |
| Vulnerability | 4.6 Mo | Table_D2_Hazard_Fragility_and_Vulnerability_Curves_V1.1.0.xlsx et tables associees. |
| Docs Reunion / Design site / autres | Plusieurs centaines de Mo | Ressources metier et assets historiques; a qualifier si non necessaires en production. |

| Lien / fichier hazard | Etat observe |
| --- | --- |
| data/hazards/tc_hazard_guadeloupe.h5 | Lien symbolique vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts/tc_hazard_guadeloupe.h5 |
| data/hazards/tc_hazard_guadeloupe_CMCC.h5 | Lien symbolique vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts/tc_hazard_guadeloupe_CMCC.h5 |
| data/hazards/storm_ds | Lien symbolique vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts/storm_ds |
| data/hazards/storm_ds_CMCC | Lien symbolique vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts/storm_ds_CMCC |
| data/hazards/tc_hazard_martinique.h5 | Fichier local 105 Mo |
| data/hazards/tc_hazard_martinique_CMCC.h5 | Fichier local 113 Mo |

# Secrets et configurations sensibles

Les emplacements ci-dessous ont ete inventories sans afficher leur contenu. Toute migration doit passer par un coffre de secrets OFB, avec rotation lorsque le secret appartient a l ancien serveur personnel.

| Emplacement | Type | Role | Action recommandee |
| --- | --- | --- | --- |
| /etc/nginx/.htpasswd | Hash basic auth | Acces protege dev.elio.bottagisio.com. | Ne pas reutiliser tel quel; recreer identifiants OFB ou remplacer par SSO. |
| /etc/nginx/.htpasswd-sib-copy | Hash basic auth | Acces protege sib.dev.elio.bottagisio.com. | Recreer/rotater; valeur historique a considerer compromise. |
| /etc/letsencrypt/live/*/privkey.pem et /etc/letsencrypt/archive/*/privkey*.pem | Cles privees TLS | Certificats des domaines personnels. | Ne pas transferer sauf contrainte; reemettre certificats pour domaines OFB. |
| /home/ubuntu/.ssh/id_ed25519 | Cle SSH privee utilisateur | Acces GitHub/SSH personnel probable. | Ne pas transferer; creer deploy key/service account OFB. |
| /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys, known_hosts | Configuration SSH | Acces serveur actuel et empreintes. | Recreer selon bastion/OFB; verifier suppression des acces personnels. |
| /home/ubuntu/sib-work/config/systemd/sib-risk-api.env | Fichier env applicatif | Chemins runtime et CORS. | Recreer avec chemins/domaines OFB; pas de secret detecte mais fichier sensible. |
| /etc/mysql/debian.cnf et /etc/restic/mysql-backup.cnf | Identifiants MySQL/backup | Maintenance MariaDB et sauvegarde. | Ne pas exposer; remplacer par comptes/coffre OFB si MariaDB conserve. |
| /etc/restic/eliodev.env | Secrets backup Backblaze B2/restic | Sauvegarde serveur personnel. | Ne pas transferer; recreer strategie de sauvegarde OFB. |
| /usr/local/sbin/eliodev-restic-* et /home/ubuntu/eliodev-restic | Scripts backup avec environnement associe | Sauvegardes/restic personnelles. | Documenter seulement; remplacer par politique backup OFB. |
| docs/NOTE_DEPLOIEMENT_SIB_DEV_COPY.md | Credential en clair dans exemple de commande | Ancienne verification basic auth. | Purger la valeur du document et rotater le compte concerne. |
| /home/ubuntu/sib-work/logs/visu-traffic*.log | Donnees personnelles potentielles | Journalisation IP, user-agent, referer. | Appliquer politique RGPD: minimisation, duree, base legale, anonymisation si necessaire. |

# Bases de donnees

Aucune dependance a PostgreSQL, Redis, RabbitMQ ou base relationnelle n est observee dans le backend SIB. La persistance des jobs API est geree par fichiers.

| Base / stockage | Etat | Volume | Observation migration |
| --- | --- | --- | --- |
| MariaDB | Service actif en local 127.0.0.1:3306; acces root sans mot de passe refuse lors de l audit. | 127 Mo sous /var/lib/mysql | Semble lie a phpMyAdmin/dev. Non requis pour SIB Work sauf si l OFB veut conserver le host dev/phpMyAdmin ou les backups historiques. |
| /var/lib/sib-risk/jobs | JobStore fichier actif | 88 Ko | Runtime API; peut etre initialise vide en cible. |
| outputs/complete-analysis-runs | Archives de calcul | 7.7 Go | A conserver pour tracabilite scientifique et reprise de runs. |
| web/data | Donnees publiees | 624 Mo | Indispensable a l affichage. |

# Procedure de migration detaillee

## 1. Creation de la VM cible

OS recommande: Ubuntu Server 24.04 LTS x86_64 pour conserver GDAL 3.8.4 et Python 3.12.

Ressources minimales equivalentes: 4 vCPU, 8 Go RAM, disque 120 Go.

Ressources conseillees pour exploitation scientifique: 4 a 8 vCPU, 16 Go RAM, 160 a 200 Go disque, swap 8 a 16 Go.

Prevoir sauvegarde OFB, supervision, logs centralises et rotation avant ouverture publique.

Choisir soit une compatibilite de chemins (/home/ubuntu/sib-work et /home/ubuntu/uploads), soit des chemins OFB (/srv/sib-work, /srv/sib-data/uploads) avec liens symboliques de compatibilite ou modification de toutes les configs.

# Option robuste si l OFB impose /srv mais que les scripts gardent des chemins historiques

sudo mkdir -p /srv/sib-work /srv/sib-data/uploads /home/ubuntu

sudo ln -s /srv/sib-work /home/ubuntu/sib-work

sudo ln -s /srv/sib-data/uploads /home/ubuntu/uploads

## 2. Prerequis techniques

sudo apt update

sudo apt install -y nginx certbot python3.12 python3.12-venv python3-pip \

gdal-bin libgdal-dev libgeos-dev libproj-dev build-essential \

git rsync curl unzip ufw fail2ban logrotate

# Facultatif, uniquement si l on conserve l outillage dev/phpMyAdmin/mail observe

sudo apt install -y mariadb-server mariadb-client php8.3-fpm postfix opendkim

# Node est utile aux validateurs et outils front, pas au runtime Nginx statique

node --version

npm --version

## 3. Copie des donnees

Geler l etat a migrer: soit commit/tag Git, soit export exact du worktree car des modifications locales non commitees existent.

Copier le depot et les donnees uploads. Preserver proprietaires, permissions, dates et liens symboliques.

Verifier les liens absolus data/hazards vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts.

Ne pas copier aveuglement les secrets personnels; utiliser un canal securise et une rotation.

# Exemple depuis l ancien serveur vers la nouvelle VM

rsync -aH --info=progress2 /home/ubuntu/sib-work/ ofb-vm:/home/ubuntu/sib-work/

rsync -aH --info=progress2 /home/ubuntu/uploads/ ofb-vm:/home/ubuntu/uploads/

# Webroot regenerable apres coup; copie optionnelle pour comparaison a chaud

rsync -aH --info=progress2 /var/www/sib.shared.elio.dev/ ofb-vm:/var/www/sib.shared.elio.dev/

## 4. Installation Python applicative

cd /home/ubuntu/sib-work/backend

python3.12 -m venv .venv

. .venv/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip wheel setuptools

pip install -r requirements.txt

python -c "import fastapi, climada, geopandas, osgeo.gdal; print('OK')"

Le fichier requirements.txt fixe gdal==3.8.4. Sur un OS different, aligner imperativement la version Python GDAL sur gdal-config --version ou utiliser une image/VM Ubuntu 24.04 identique.

## 5. Configuration des services

Creer le fichier config/systemd/sib-risk-api.env a partir de config/systemd/sib-risk-api.env.example et adapter chemins/domaines.

Installer les unites systemd sib-risk-api.service, sib-risk-cleanup.service et sib-risk-cleanup.timer sous /etc/systemd/system.

Creer /var/lib/sib-risk/jobs avec ecriture pour l utilisateur applicatif et le groupe www-data.

Installer /etc/logrotate.d/visu-traffic si la journalisation visu est conservee.

sudo mkdir -p /var/lib/sib-risk/jobs

sudo chown -R ubuntu:www-data /var/lib/sib-risk/jobs

sudo chmod 775 /var/lib/sib-risk/jobs

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/systemd/sib-risk-api.service /etc/systemd/system/sib-risk-api.service

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/systemd/sib-risk-cleanup.service /etc/systemd/system/sib-risk-cleanup.service

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/systemd/sib-risk-cleanup.timer /etc/systemd/system/sib-risk-cleanup.timer

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now sib-risk-api.service sib-risk-cleanup.timer

## 6. Configuration Nginx, TLS et pare-feu

Installer les conf.d: sib-rate-limits.conf et visu-traffic-log.conf.

Activer les vhosts adaptes aux domaines OFB. Les templates sib.elio.dev et app.sib.elio.dev existent dans config/nginx mais ne sont pas actifs sur le serveur observe.

Reemettre les certificats TLS pour les domaines OFB; ne pas reutiliser les cles privees des domaines personnels.

Proteger la surface privee par SSO/Access OFB ou basic auth OFB regeneree. Revoir l ouverture publique de /api/v1/runs/quick sur le vhost public.

Ouvrir uniquement 22, 80 et 443 au niveau host, puis restreindre SSH selon politique OFB.

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/nginx/sib-rate-limits.conf /etc/nginx/conf.d/sib-rate-limits.conf

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/nginx/visu-traffic-log.conf /etc/nginx/conf.d/visu-traffic-log.conf

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/nginx/sib.elio.dev /etc/nginx/sites-available/sib.elio.dev

sudo cp /home/ubuntu/sib-work/config/nginx/app.sib.elio.dev /etc/nginx/sites-available/app.sib.elio.dev

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/sib.elio.dev /etc/nginx/sites-enabled/sib.elio.dev

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/app.sib.elio.dev /etc/nginx/sites-enabled/app.sib.elio.dev

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

sudo ufw allow OpenSSH

sudo ufw allow 'Nginx Full'

sudo ufw enable

## 7. Deploiement web

Le webroot partage observe est /var/www/sib.shared.elio.dev.

Le script scripts/deploy_shared_web.sh synchronise web/ vers ce webroot avec rsync --delete et permissions 755/644.

Pour publication scientifique robuste, privilegier les artefacts archives de run via snapshot/deploy_only plutot qu un web/ mutable.

/home/ubuntu/sib-work/scripts/deploy_shared_web.sh

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

## 8. Restauration des bases de donnees

Aucune restauration DB n est requise pour SIB Work selon le code observe.

Si MariaDB/phpMyAdmin est conserve pour raisons historiques, effectuer un dump logique depuis l ancien serveur avec les identifiants administratifs disponibles dans le coffre, puis restaurer sur la cible.

Ne pas transferer les fichiers /etc/mysql/debian.cnf ou /etc/restic/mysql-backup.cnf sans rotation et coffre OFB.

# Optionnel seulement si MariaDB est retenu dans le perimetre OFB

mariadb-dump --all-databases --single-transaction > mariadb-all.sql

mariadb < mariadb-all.sql

## 9. Verifications de bon fonctionnement

systemctl status sib-risk-api --no-pager

systemctl status sib-risk-cleanup.timer --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health

curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/hazard/coverage

sudo nginx -t

curl -k -o /dev/null -s -w '%{http_code}\n' https://DOMAINE_PUBLIC_OFB/

curl -k -o /dev/null -s -w '%{http_code}\n' https://DOMAINE_PUBLIC_OFB/api/v1/hazard/coverage

## 10. Tests post-migration

Executer une selection de tests pytest backend/scripts si le temps le permet.

Verifier le chargement des pages Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthelemy et la presence des cartes/graphes.

Tester un quick run avec le template exposition; verifier creation du job et recuperation du result.json.

Tester un run complet CLIMADA en mode --no-deploy sur un territoire ou un echantillon reduit avant production.

Verifier la rotation de logs visu et l absence d exposition du dossier logs via Nginx.

Verifier CSP/CDN selon politique OFB; auto-heberger Leaflet/ECharts si necessaire.

cd /home/ubuntu/sib-work

backend/.venv/bin/pytest tests/risk_engine/test_config.py tests/risk_engine/test_quick_impact.py

node scripts/validate-thesis-result.mjs web/data/sib-thesis-demo.json

# Risques identifies et recommandations

| Risque | Impact | Mitigation recommandee |
| --- | --- | --- |
| Chemins absolus /home/ubuntu dans code, docs, systemd et scripts | Echec de chargement donnees ou service si chemin cible change. | Conserver chemins via liens symboliques de compatibilite ou traiter tous les SIB_RISK_* et scripts avant bascule. |
| Liens symboliques data/hazards vers /home/ubuntu/uploads/sib_demo-main/scripts | Copie incomplete si rsync exclut uploads ou dereference mal. | Migrer uploads et verifier readlink -f sur chaque lien. |
| Disque racine a 84 % | Saturation lors de nouveaux runs, logs, outputs. | Allouer disque >=120 Go, surveiller outputs, definir politique d archivage/purge. |
| Absence de swap | OOM possible sur runs CLIMADA lourds. | Ajouter swap 8 a 16 Go ou augmenter RAM; utiliser sharding/budget memoire. |
| Secrets personnels et basic auth historique | Compromission si reutilises en OFB. | Rotation complete, coffre de secrets, SSO/proxy OFB. |
| CDN publics JS/CSS et tuiles OSM | Dependance externe, CSP/souverainete/disponibilite. | Auto-heberger librairies; evaluer tuileur/proxy OFB. |
| Endpoint quick run public sur visu | Surface API publique avec upload 10 Mo. | Valider avec SSI/OFB; restreindre ou proteger si necessaire. |
| MariaDB actif mais non documente applicativement | Ambiguite perimetre et secrets DB. | Exclure du perimetre SIB ou faire audit DB separe avec identifiants. |
| Worktree Git non propre | Perte de modifications locales si migration par clone Git seul. | Commit/tag de gel ou rsync exact du repertoire avant remise DSI. |
| Logs trafic avec IP/user-agent | Donnees personnelles. | RGPD: minimisation, retention, anonymisation, information utilisateurs. |

| Recommandation | Detail |
| --- | --- |
| Standardiser les chemins | Migrer progressivement vers /srv/sib-work et /srv/sib-data en gardant d abord des symlinks de compatibilite. |
| Versionner la configuration cible | Creer un dossier infra OFB contenant systemd, Nginx, logrotate et inventaire SIB_RISK_* sanitise. |
| Automatiser la reprise | Transformer la procedure en Ansible/Terraform/cloud-init si la DSI le souhaite. |
| Autonomiser le front | Vendoriser Leaflet, Leaflet.draw et ECharts dans web/assets/vendor. |
| Surveiller | Metriques systemd/Nginx/API, espace disque outputs, erreurs Uvicorn, duree des runs. |
| Backups | Sauvegarder depot, uploads, outputs, webroot deploye, env, configs Nginx/systemd; exclure venv recreable et caches si besoin. |

# Liste d actions pour la DSI OFB

Valider les domaines cibles publics/prives et la solution d authentification de la surface privee.

Provisionner la VM Ubuntu 24.04 LTS avec disque suffisant et swap.

Creer ou valider le compte de service applicatif et les droits www-data.

Installer les paquets systeme, notamment GDAL/GEOS/PROJ et Python 3.12.

Transferer /home/ubuntu/sib-work et /home/ubuntu/uploads en preservant liens, droits et dates.

Recreer backend/.venv puis installer requirements.txt.

Adapter config/systemd/sib-risk-api.env avec chemins et domaines OFB.

Installer et activer sib-risk-api.service et sib-risk-cleanup.timer.

Configurer Nginx, rate limits, log format, TLS et pare-feu.

Reemettre certificats et remplacer tous les secrets personnels/basic auth/restic/SSH.

Deployer web/ vers le webroot et lancer les tests smoke.

Planifier une fenetre de bascule DNS et une procedure de rollback vers l ancien serveur.

# Annexes techniques

## A. Etat Git au moment de l audit

Le depot contient des modifications locales. Ne pas migrer par simple git clone sans les integrer ou les recopier.

M .vscode/tasks.json

M backend/README.md

M backend/app/config.py

M backend/app/main.py

M backend/app/risk_engine/exposure_ingest.py

M backend/app/risk_engine/hazard_loader.py

M backend/scripts/cleanup_expired_jobs.py

M backend/scripts/run_backoffice_sample.py

M config/nginx/sib.elio.dev

M config/nginx/visu.sib.dev.elio.bottagisio.com

M config/systemd/sib-risk-api.env.example

M config/systemd/sib-risk-api.service

M docs/Journalisation_Run_CompleteAnalysis.jsonl

M docs/Journalisation_Run_CompleteAnalysis.md

M docs/Journalisation_Run_GuaMar.jsonl

M docs/Journalisation_Run_GuaMar.md

M docs/note-analyse-sensibilite.md

M docs/note-backend-calculatoire.md

D outputs/hydraulic_zoning/guadeloupe_hydraulic_vs_electric_zoning.png

M scripts/generate_sensitivity_graphs.py

M web/assets/app.js

M web/assets/styles.css

M web/data/exposition-template.csv

M web/data/exposition-template.xlsx

M web/data/guadeloupe-complete-analysis.json

M web/data/martinique-complete-analysis.json

M web/data/saint-barthelemy-complete-analysis.json

M web/index.html

?? backend/app/risk_engine/quick_impact.py

?? cleanup-manifests/

?? docs/tableau-scenarios-sensibilite-testables.xlsx

?? results/

?? scripts/build_user_impact_surfaces.py

?? tests/risk_engine/test_quick_impact.py

?? web/data/user-impact-surfaces.json

## B. Gel Python backend/.venv

Liste pip freeze observee dans /home/ubuntu/sib-work/backend/.venv. Les versions principales sont FastAPI 0.133.0, Uvicorn 0.41.0, CLIMADA 6.1.0, climada_petals 6.1.0, GDAL 3.8.4, GeoPandas 1.1.2, Shapely 2.1.2, PyProj 3.7.2, Rasterio 1.5.0, NumPy 2.4.2, Pandas 2.3.3.

affine==2.4.0

annotated-doc==0.0.4

annotated-types==0.7.0

anyio==4.12.1

attrs==25.4.0

bayesian-optimization==3.2.0

black==26.3.0

blosc2==4.0.0

boario==0.7.0

Bottleneck==1.6.0

Cartopy==0.25.0

cdsapi==0.7.7

certifi==2026.1.4

cf_xarray==0.10.11

cffi==2.0.0

cfgrib==0.9.15.1

cftime==1.6.5

charset-normalizer==3.4.4

click==8.3.1

click-plugins==1.1.1.2

cligj==0.7.2

climada==6.1.0

climada_petals==6.1.0

cloudpickle==3.1.2

colorama==0.4.6

contextily==1.7.0

contourpy==1.3.3

cycler==0.12.1

dask==2026.1.2

deprecation==2.1.0

dill==0.4.1

docutils==0.22.4

eccodes==2.46.0

eccodeslib==2.45.4.11

eckitlib==1.32.4.11

ecmwf-datastores-client==0.5.0

et_xmlfile==2.0.0

Faker==40.11.0

fastapi==0.133.0

fckitlib==0.14.1.11

findlibs==0.1.2

fiona==1.10.1

flexcache==0.3

flexparser==0.4

fonttools==4.61.1

fsspec==2026.2.0

GDAL==3.8.4

geographiclib==2.1

geopandas==1.1.2

geopy==2.4.1

h11==0.16.0

h5py==3.15.1

haversine==2.9.0

httptools==0.7.1

idna==3.11

ImageIO==2.37.3

iniconfig==2.3.0

joblib==1.5.3

kiwisolver==1.4.9

lazy-loader==0.5

llvmlite==0.46.0

locket==1.0.0

lxml==6.0.2

matplotlib==3.10.8

mercantile==1.2.1

msgpack==1.1.2

multiprocess==0.70.19

multiurl==0.3.7

mypy_extensions==1.1.0

ndindex==1.10.1

netCDF4==1.7.4

networkx==3.6.1

numba==0.64.0

numexpr==2.14.1

numpy==2.4.2

openpyxl==3.1.0

osm-flex==1.1.1

overpy==0.7

packaging==26.0

pandas==2.3.3

partd==1.4.2

pathos==0.3.5

pathspec==1.0.4

patsy==1.0.2

peewee==4.0.0

pillow==12.1.1

Pint==0.25.2

platformdirs==4.9.2

pluggy==1.6.0

pox==0.3.7

ppft==1.7.8

py-cpuinfo==9.0.0

pyarrow==23.0.1

pycountry==26.2.16

pycparser==3.0

pydantic==2.12.5

pydantic_core==2.41.5

Pygments==2.19.2

pymrio==0.6.3

pyogrio==0.12.1

pyparsing==3.3.2

pypdf==6.8.0

pyproj==3.7.2

pyshp==3.0.3

pytest==9.0.2

python-dateutil==2.9.0.post0

python-docx==1.2.0

python-dotenv==1.2.1

python-multipart==0.0.22

pytokens==0.4.1

pytz==2025.2

PyYAML==6.0.3

rasterio==1.5.0

requests==2.32.5

rioxarray==0.22.0

ruamel.yaml==0.19.1

ruff==0.15.5

SALib==1.5.2

scikit-image==0.26.0

scikit-learn==1.8.0

scipy==1.17.1

seaborn==0.13.2

setuptools==82.0.0

shapely==2.1.2

six==1.17.0

sparse==0.18.0

starlette==0.52.1

statsmodels==0.14.6

tables==3.11.0

tabulate==0.9.0

threadpoolctl==3.6.0

tifffile==2026.3.3

toolz==1.1.0

tqdm==4.67.3

typing-inspection==0.4.2

typing_extensions==4.15.0

tzdata==2025.3

urllib3==2.6.3

uvicorn==0.41.0

uvloop==0.22.1

watchfiles==1.1.1

websockets==16.0

wheel==0.46.3

xarray==2026.2.0

xesmf==0.9.2

xlrd==2.0.2

xlsxwriter==3.2.9

xyzservices==2025.11.0

## C. Synthese des volumes

| Chemin | Volume observe |
| --- | --- |
| /home/ubuntu/sib-work | 14 Go |
| /home/ubuntu/sib-work/outputs | 9.7 Go |
| /home/ubuntu/sib-work/backend | 1.7 Go |
| /home/ubuntu/sib-work/web | 653 Mo |
| /home/ubuntu/sib-work/.git | 637 Mo |
| /home/ubuntu/sib-work/data | 217 Mo |
| /home/ubuntu/sib-work/docs | 179 Mo |
| /home/ubuntu/uploads | 10 Go |
| /var/www/sib.shared.elio.dev | 653 Mo |
| /var/lib/mysql | 127 Mo |
| /var/lib/sib-risk/jobs | 88 Ko |

## D. Commandes de releve principales

uname -a

lsb_release -a

hostnamectl

lscpu

free -h

df -hT

lsblk -o NAME,FSTYPE,SIZE,FSUSED,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS

systemctl list-units --type=service --state=running --no-pager

systemctl list-unit-files --type=service --state=enabled --no-pager

ss -tulpn

sudo ufw status verbose

sudo systemctl cat sib-risk-api.service

sudo systemctl cat sib-risk-cleanup.service

sudo systemctl cat sib-risk-cleanup.timer

sudo certbot certificates

sudo nginx -t

curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health

du -h --max-depth=1 /home/ubuntu/sib-work

du -h --max-depth=2 /home/ubuntu/uploads

backend/.venv/bin/pip freeze